**BIÊN BẢN PHÂN CÔNG VÀ MÔ TẢ NHIỆM VỤ**

1. **Bản phân công chính**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên** | **Nhiệm vụ** | **Mô tả** |
| Nguyễn Hữu Khang  (2011365) | 1. **Web application:**  * Front-end: HTML, CSS, JS * Back-end: PHP * Database: RDBMS (MS-SQL)  1. **MS-SQL:**  * Thực hiện các query sau trên MS-SQL: f,g,h * Trình bày nội dung sau của MS-SQL Server V, VI | Hoàn thành front-end  Hoàn thành back-end php sau khi đã có đầy đủ truy vấn SQL |
| Trần Sách Nhật  (2014009) | 1. **MS-SQL:**  * Thực hiện các query sau trên MS-SQL: a,b,c,d,e * Trình bày các nội dung sau của MS-SQL Server I,II,III,IV |  |
| Nguyễn Thị Minh Châu  (2010951) | 1. **Non – SQL Raven:**  * Thực hiện các query sau trên Raven: a, b, c, d, e * Trình bày nội dung sau của Raven: I, II |  |
| Nguyễn Văn Nhật Tiến  (1915486) | 1. **Non-SQL Raven:**  * Thực hiện các query sau trên Raven: f, g, h. * Trình bày lý thuyết của Raven III,IV,V,VI |  |

1. **Flow của báo cáo**

* Đặc tả cho ứng dụng dựa trên MS-SQL
* Đặc tả cho database dựa trên Raven (chỉ có database không có ứng dụng)
* Lý thuyết của MS-SQL I, II, III, IV, IV
* Query của MS-SQL
* Lý thuyết của Raven-DB I, II, III, IV, IV
* Query của Raven
* Ứng dụng (Ảnh, github….)

1. **Deadline hàng tuần**

Họp hàng tuần vào chủ nhật 8h để kiểm tra tiến độ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEADLINE TUẦN 45** | | |
| **Tên** | **Nhiệm vụ** | **Mức độ hoàn thành** |
| Nguyễn Hữu Khang  (2011365) | 1. **Web application:**  * Front-end: HTML, CSS, JS (50%) * Thực hiện 1 demo đơn giản * Kết nối app với MS-SQL * Hoàn thành Create Table và đặc tả Table (8/11/2023) (100%) |  |
| Trần Sách Nhật  (2014009) | 1. **MS-SQL:**  * Trình bày các nội dung sau của MS-SQL Server   II (Phải xong 100 %)  III (Tối thiểu 50%) |  |
| Nguyễn Thị Minh Châu  (2010951) | 1. **Non – SQL Raven:**  * Hoàn thành Create Table và đặc tả table (100%) * Trình bày các nội dung sau của **Raven:**   I (Có làm thì tốt)  II (Phải làm không cần biết bao nhiêu phần trăm) |  |
| Nguyễn Văn Nhật Tiến  (1915486) | 1. **Non-SQL Raven:**  * Trình bày nội dung sau của **Raven:**   III (Phải xong 100%) |  |

1. **Drive and Git**

[**Drive**](https://drive.google.com/drive/folders/10VKgV1q270ES-LalgkKETqhtmjoL4sBl?usp=drive_link)

[**Git**](https://github.com/Khang-CS/dbmsAssignment2023.git)